## Slide 1
  MTRC 신설역 추가
-. 8월 19일, Preliminary Proposal제출이 언제 가능한가를 타진하고 있음.
-. 8월 19일, 오후 3시 회의에서 TMS관련하여 문제가 있어 로템이 처리해야 하므로 포기하기로 했음.
-. 8월 21일, 8월 23일까지 자료를 작성하여 제출한다.
-. 8월 23일, PP를 MTRC에 제출했음.
-. 8월 26일, MTRC에서 재문의하였음.
-. 9월 3일, 중앙디엔엠과 협의가 필요함.
-. 9월 4일, 중앙디엔엠의 박진우이사와 협의한 결과 로템과 협의가 되면
지아이씨와 협력 진행할 수 있다고 함. – 로템의 PM과 협의 중에 있음.
-. 9월 4일, MTRC에서 문의하였음.
-. 9월 6일, TMS가 로템이 협조할 수 있도록 MTRC에게 협조를 요청했음.
-. 9월 9일, TMS에서 로템의 장애를 제거하고 시행할 수 있는 예산을 제시 바랍니다.
-. 9월 12일, 9월 13일까지 Ball Park Figure를 제출해야 함.
-. 9월 25일, Ballpark Figure를 제출하였음.
-. 12월 05일, HM 솔루션과 협력방안을 모색한다.
-. 2월 10일, Luna Labs 김경준 기술자와 협력하는 방안을 모색한다
-. 3월 28일, 3월말 홍콩출장 후에 로템에게 견적를 제출할 수 있도록 준비한다. 또한 MTRC와 단독으로 진행하는 방향도 고려한다.
-. 25년 5월 9일 – 로템에서 PA/PIS부분은 별도로 GIC, MTRC간 정리 되도록 진행 요망
-. 25년 5월 23일 – MTRC 에서 GIC계약진행에 관한 어려움 로템이 주도적으로 전체 진행 요청
-. 25년 5월 30일 – 로템연구소(이선엽과장님) 소프트웨어 감사 예비검토

## Slide 2: ㄹㄹㅇㄴㅁㄹ
ㄹㅇㄴㅁㄹㅇㄴㅁㄹㅁㄴ