7호선 3차분(2010, 2012년 도입, 다원시스(구 로윈) 제작) PIS-CSC 장치 개조

- 개요

  - 56량(8량 1편성)의 PAPIS 시스템의 CSC 장치 개조

  - 12월 19일 견적 제출 완료(견적 가격 : \182,000,000)

- 업무 범위

  - PIS 개조를 위한 신규 CSC 장치 개발

    - CSC PCB 소프트웨어 및 하드웨어 개발 공급

    - CSC Assembly 신규 개발 공급(LCD, POWER)

- 추진일정

| 구분 | 작업내용 | 2025년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| HW(BOX) | 기구 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 외형은 현재 CSC와 동일/ 내부는 신규 PCB용으로 재설계 |
|  | 파워 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기구 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD/Touch 센서 선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HW(PCB) | LCD Display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 신규 제작 BOX에 맞도록 일부 품목 변경 |
|  | Touch 센서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RS 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TCP/IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW | 기존 개발 SW 사용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CSC 오버홀 SW 사용 |
| 장치 조립 | 완제품 조립 및 기능 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 샘플 3EA |

- 업무 담당자

  - 천왕차량기지 한문희 차장

7호선 2차분(1999~2000년 도입, 현대로템 제작) PIS-LCD 장치 개조

- 개요

  - 368량(8량 1편성)의 PIS 시스템의 LCD 모니터 출력 보드 개조

  - 전 차량의 PIS-LCD 교체 수요 예상 (추정 가격 : \956,800,000)

- 업무 범위

  - PIS 시스템의 LCD 모니터 정상 출력을 위한 보드 개조

- 추진일정

  - 3차분 PIS-CSC 장치 개조 수주 및 완료(~’25년 3월)

  - 3차분 개조 실적 바탕으로 서울교통공사 미팅 추진(‘25년 4월)

- 업무 담당자

  - 천왕차량기지 한문희 차장

7호선 2차분(1999~2000년 도입, 현대로템 제작) PIS-LCD 장치 수리/교체

- 개요

  - 368량(8량 1편성)의 PIS 시스템의 LCD 모니터 출력 보드 수리

  - 전 차량의 최소 25% 수리 및 교체 수요 예상 (추정 가격 : \294,400,000)

    - 보드 수리 단가 \600,000 12.5% 수요 가정

    - 보드 교체 단가 \1,000,000 12.5% 수요 가정

- 업무 범위

  - PIS 시스템의 LCD 모니터 정상 출력을 위한 보드 수리 및 교체

    - 해당 제품은 강남궐 대표가 9년전 제작한 제품으로, 타 업체 수리 어려움

- 추진일정

  - 네이버시스템 주식회사(www.neighbor21.com) 미팅 추진(~’25년 2월)

    - 7호선 광고사업 수주 회사로부터 유지/보수 업무 위탁

7호선 3차분(2010, 2012년 도입, 다원시스(구 로윈) 제작) TCMS 개조

- 개요

  - 56량(8량 1편성)의 TCMS 개조

  - 최초 다원일렉트론 추정 \863,000,000

- 업무 범위

  - TCMS 개조 및 기능-조합시험 완료

    - 주식회사 비업시스 TCMS 기본모델 개발(세부일정 수립 중) 및 도입 추진

- 추진일정

  - 다원시스 임원(김재현 상무)을 통하여 서울교통공사의 2025년 사업계획 등 확인하고, 사업 발굴 및 수주를 위한 사전 필요사항 확인 예정(‘25년 1월)